# 赣州旅投建设集团有限公司选取2025年度造价咨询服务单位

（采购编号：）

询价采购文件

采购人：赣州旅投建设集团有限公司

时  间：2025年3月 14  日

联系电话：钟工18797879168

目录

第一章  询价须知	2

一、 采购内容：	3

二、 供应商资格条件：	3

三、 拟派人员资格要求：	4

四、 询价文件获取：	5

五、 响应文件：	5

六、 现场踏勘：	5

七、 询价文件澄清或答疑：	5

八、 询价时间、地点：	5

九、 询价保证金：	6

十、 联系方式：	7

第二章  询价程序和方法	8

1.编制依据	8

2.定义	8

3.响应文件的构成	8

4.询价文件澄清	8

5.响应文件的递交	8

6.开标仪式	9

7.成立评审小组	9

8.响应文件的审查	9

9.错误修正	9

10.询价	10

11.评审结果	10

12.确定供应商	11

13.发出成交通知书	11

14.签订合同	11

15.终止询价采购	11

第三章  项目要求	15

一、商务要求	15

二、技术要求	16

第四章 响应文件格式	20

一、询价响应函	21

二、报价表	错误！未定义书签。

三、法定代表人授权书	23

四、商务条款响应/偏离表格式	25

五、技术要求响应/偏离表格式	26

六、资格证明材料	27

格式6-1 营业执照或事业单位法人证书等相关资格证明材料	29

格式6-2 供应商的承诺函	29

格式6-3 供应商资质证明材料	29

格式6-4 业绩证明材料	30

格式6-5 其他材料	31

# 第一章  询价须知

根据公司工作安排，现对赣州旅投建设集团有限公司委托造价咨询服务项目进行询价采购，具体内容如下。

- 采购内容：

- 1.项目编号：/

- 2.项目名称：赣州旅投建设集团有限公司选取2025年度造价咨询服务单位

- 3.项目概况：通过公开询价的方式，选取五家造价咨询单位为赣州旅投建设集团有限公司及下属子公司赣州旅投建筑设计有限责任公司提供年度造价咨询服务。合同履行期间单个项目供应商的选取由采购人根据项目情况采取摇号或综合评选的方式确定。

- 4.服务期限：从合同生效之日起12个月或服务费用满30万元整，以先到达者为准，合同自动终止。

- 5.服务内容：为施工单位提供全过程造价咨询服务,项目类型主要为装修改造、零星维修类项目，具体服务工作内容详见第三章项目要求中的工作内容及技术要求中的相关内容。

- 6.最高控制价（下述“以上”包含本数，“以下”不含本数）：

- 最高控制费率根据项目金额大小分档设置：

- 项目金额400万元以下的：6.00‰;

- 项目金额400万元以上1000万元以下的：5.12‰;

- 项目金额1000万元以上的：4.54‰;

- 最低收费为响应报价：全过程造价咨询服务费用最低收费为2000元/个；预算阶段的最低收费为700元/个。

- 供应商在最高控制费率的基础上以折扣率进行报价。

- 供应商资格条件：

- 本项目资格要求

- 1.具有独立法人资格并具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加本采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

- 6.供应商营业执照范围需包括工程造价咨询等内容；拟派专业人员需具有注册造价工程师执业资格且在有效期内（提供注册证书复印件加盖供应商公章）；具有足够资产及能力，能有效地履行合同。

- 7.业绩要求：响应供应商2020年2月至今承接过造价1000万元及以上项目的全过程造价咨询服务，提供中标通知书或服务合同复印件加盖响应供应商公章等证明材料。

- 其他要求

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的询价活动。

- 2.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的询价活动。

- 3.本项目不接受联合体响应，也不允许分包或转包。

- 拟派人员要求：

须拟派服务负责人一名、土建专业造价工程师一名（须具有注册一级造价工程师执业资格且为供应商注册人员并在有效期内）、安装专业造价工程师一名（须具有注册二级造价工程师及以上执业资格且为供应商注册人员并在有效期内），提供注册资格证书、身份证等证明材料。

服务过程中,供应商不得私自更换委派人员，人员应保持相对稳定,以保证咨询工作正常进行，根据工程进展和工作需要等情形需要调整项目咨询团队人员的，应征得采购人同意后方可更换，并以相当资格与能力的人员替换。

服务过程中，如采购人认为供应商的供应商员不能满足相关要求的，有权单方提出人员更换，供应商必须配合，直至达到采购人要求。

- 询价文件获取：

赣州旅游投资集团有限公司官方网站招采公告页面或赣州旅投建设集团有限公司微信公众号中自行下载附件。

- 响应文件：

供应商应根据询价文件的要求编制响应文件，提交的纸质响应文件一式贰份，即正本一份、副本一份，装订成册密封在一个文件袋内提交至响应文件递交地点，密封封面应注明项目名称、供应商单位名称、响应日期。

- 现场踏勘：/

- 询价文件澄清或答疑：

1.供应商以书面形式对询价响应文件编制过程中存在的问题进行提问，将盖章扫描件发往采购人邮箱：244135756@qq.com，截止至：2025年3 月19 日12：00时。

2.采购人将于2025年3月21日17:30时前对供应商提出的疑问解答汇总并在赣州旅游投资集团有限公司官方网站招采公告页面或赣州旅投建设集团有限公司微信公众号发布。

- 询价时间、地点：

- 1.响应文件递交截止时间和开启时间：2025年 3月24 日15:00时（北京时间）。供应商需在响应文件递交截止时间前将询价响应文件送达指定地点，并通知收件人，或采用邮寄形式送达指定地点，以快递送达时间为准，逾期未到视为放弃投标。（特别注意：本项目不签收到付快递）。

- 2.邮寄文件收件人信息：

- 联系人：钟工18797879168。

- 邮寄地址：江西省赣州市章贡区赣江源大道15号七楼赣州旅投建设集团有限公司。

- 3.响应文件开启、评审地点：江西省赣州市章贡区赣江源大道15号七楼赣州旅投建设集团有限公司开标室。

- 询价保证金：

- 1.供应商应向采购人交纳询价保证金人民币大写： / 元（小写：  / 元）。

- 2.询价保证金应当采用银行电汇、转账、网上银行非现金形式交纳。询价保证金应用报价货币即人民币，应于响应文件提交截止时间前按时从供应商基本账户一次性足额转账至采购人账户内，如未按要求转入，将作无效响应处理。

3.未中选供应商的询价保证金，在《成交通知书》发出后/个工作日内无息退还，存在质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后/个工作日内无息退还。成交供应商的询价保证金，在合同签订后/个工作日内无息退还。

4.供应商有下列情形之一的，取消候选供应商或成交供应商资格，询价保证金不予退还：

（1）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）成交供应商未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商提供虚假材料或虚假陈述的；

（4）供应商串通投标的；

（5）供应商在询价文件规定的响应有效期内撤回其响应文件的。

收款单位：     /

开 户 行：     /

银行账号：     /

## 附    言：     /

- 联系方式：

- 采购人：赣州旅投建设集团有限公司

地    址：江西省赣州市章贡区赣江源大道15号

联 系 人：钟工

联系方式：18797879168

# 第二章  询价程序和方法

- 1.编制依据

根据赣州旅投建设集团有限公司相关内控制度编制。

- 2.定义

2.1采购人：赣州旅投建设集团有限公司

2.2供应商：是指向采购人提供“询价须知”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

- 3.响应文件的构成

3.1提供法定代表人授权书；

3.2提供营业执照；

3.3供应商所需资质证明；

3.4拟派人员资格证明；

3.5报价表；

3.6其它相关资料。

- 4.询价文件澄清

提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件截止时间前，通知所有获取询价文件的供应商。

- 5.响应文件的递交

5.1供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并在提交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点，在提交响应文件截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人应当拒收。

5.2供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

5.3供应商在提交响应文件截止时间后，不得擅自对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，否则视为无效文件，采购人有权没收询价保证金。

- 6.开标仪式

由采购人主持开标仪式。

- 7.成立评审小组

评审小组成员由采购人根据赣州旅投建设集团有限公司相关内控制度规定邀请集团公司或采购人相关人员组成。

- 8.响应文件的审查

8.1评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字纳手纹印或者加盖公章。供应商不得主动对响应文件作出澄清、说明或者更正。

8.2未实质性响应的响应文件按无效响应处理，评审小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 9.错误修正

9.1响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

9.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

9.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件，响应供应商法定代表人或其授权代表同意并签字确认调整后，调整后的报价对响应供应商法定代表人或其授权代表具有约束作用。如果响应供应商法定代表人或其授权代表不接受修正后的报价，则其响应将判定为无效响应处理。

- 10.询价评审

本项目采用最低价格法评审，将各供应商报价折扣率由低到高排序，排序前五名为成交供应商，前五名成交供应商的报价折扣率的平均值为成交折扣率（即前五名成交供应商的合同签约折扣率），评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评审，资格审查及符合性审查通过后，按照报价折扣率由低到高的顺序推荐五名成交供应商。报价折扣率相同的，按照现场随机抽取方式推荐成交供应商。如响应供应商数量大于等于三家且小于五家的，则以实际响应供应商的报价折扣率的平均值为成交折扣率。

- 11.评审结果

评审结果应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审结果有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，询价程序继续进行。对评审结果有异议的评审小组成员，应当在评审结果上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

- 12.确定供应商

将各供应商报价折扣率由低到高排序，排序前五名为成交供应商，前五名成交供应商的报价折扣率的平均值为成交折扣率（即前五名成交供应商的合同签约折扣率），如响应供应商数量大于等于三家且小于五家的，则以实际响应供应商的报价折扣率的平均值为成交折扣率。合同履行期间单个项目供应商的选取由采购人根据项目情况采取摇号或综合评选的方式确定。

- 13.发出成交通知书

采购人收到评审报告确定供应商后发出成交通知书。

- 14.签订合同

14.1成交供应商应在收到成交通知书之日起30日内与采购人签订合同。不得订立背离询价文件确定的合同文本以及采购标的等实质性内容的协议。

14.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以重新执行上述11、12条规定，确定其他供应商作为成交供应商，也可以重新开展询价活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的询价活动，且采购人有权不退还该供应商的询价保证金。

- 15.终止询价采购

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，以书面形式通知所有参加询价的供应商并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再适用询价采购方式的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的；

（四）存在相关法律法规规定的其他情形的。

- 16.响应供应商有下列情形之一的，属于实质上没有响应询价文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

16.1响应供应商未提交响应保证金或金额不足、响应保证金提交形式不符合询价文件要求的；

16.2响应文件数量不足的；

16.3响应供应商的响应文件或资格证明文件未提供或不符合询价文件要求的；

16.4响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

16.5现场签到的响应代表与响应文件中响应代表不一致的；

16.6响应有效期不足的；

16.7响应文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

16.8响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

16.9未按询价文件规定的格式填写的；

16.10字迹模糊，辨认不清的；

16.11法定代表人为同一人的两个及两个以上响应供应商；

16.12响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的；

16.13响应供应商报价超出最高限价的；

16.14存在相关法律法规规定的其他情形的。

- 17.违约责任

- 17.1供应商需按照合同要求按时提交工作成果，未按时提交的（因采购人原因除外），采购人有权责令其在规定的时间内提交，逾期未提交的，供应商每延误一天应向采购人支付违约金200元。

- 17.2供应商应按合同要求委派造价专业人员，不得私自进行更换，若私自更换，每更换一次供应商须向采购人支付违约金1000元。确需进行更换的，变更人员需征得采购人同意。

- 17.3供应商和他人串通，损害采购人利益的，一经发现采购人可以解除本合同，并扣除应付造价咨询费，供应商须向采购人支付合同总价的 20%的违约金，同时采购人有权单方解除本合同，不向供应商支付任何费用，并且采购人由此造成的一切损失（包括但不限于采购人实际损失以及采购人因主张权利产生的案件受理费、保全费、保全担保费、律师代理费等一切相关费用）由供应商承担。

## 17.4供应商擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，供应商应向采购人支付合同总价的 50%违约金，同时采购人有权单方解除本合同，不向供应商支付任何费用，并且采购人由此造成的一切损失（包括但不限于采购人实际损失以及采购人因主张权利产生的案件受理费、保全费、保全担保费、律师代理费等一切相关费用）由供应商承担。

# 第三章  项目要求

- 一、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务项目 | 赣州旅投建设集团有限公司选取2025年度造价咨询服务单位 |
| 2 | 服务期限 | 从合同生效之日起一年，具体服务起止时间以合同为准。 |
| 3 | 服务内容 | 为施工单位提供全过程造价咨询服务 |
| 4 | 服务质量要求 | 满足国家现行相关实施规范、技术标准、合同要求及甲方要求。 |
| 5 | 结算方式及付款方式 | - 1.支付方式：银行转账支付； - 2.结算方式：以项目为单位进行结算，单个项目的服务费用以结算审定金额（备注：供应商所提供服务对应部分的结算审定金额，具体以采购人确定为准）为计算基数，乘以最高控制费率中各项目金额分档对应的费率（详见第一章询价须知中最高控制价的相关内容），再乘以合同签约折扣率。服务费用计算示例：如项目结算审核金额为100万元整，则服务费用=1,000,000.00×6.00‰×成交供应商报价折扣率的平均值。单个项目的全过程咨询服务工作内容组成及占比：（1）预算相关工作占比35%；（2）施工过程相关工作占比35%；（3）结算相关工作占比30%；说明：①如供应商只完成了三部分中其中某一部分工作内容，则按该部分工作量占比相应计算服务费用；②如供应商只完成了预算或报价编制工作，则按单个项目服务费用的25%计取预算或报价编制服务费；③单个项目的全过程造价咨询服务最低收费为2000元；如供应商只完成了预算阶段相关工作，则预算相关工作服务费用最低收费为700元。 - 3.付款方式：按季度支付，供应商根据每个季度各项目的工作完成进展申请拨付服务费用，单个项目的付款节点为工程完成竣工验收且施工过程相关工作完成后付至该项目服务费的60%，结算审核报告出具且结算相关工作完成后付至该项目服务费的100%。过程中的服务费用以预算审定金额（备注：需扣除含税暂列金及含税暂估价，且为供应商所提供服务对应部分的预算审定金额，具体以采购人确定为准）为计算基数，乘以最高控制费率中各项目金额分档对应的费率（详见第一章询价须知中最高控制价的相关内容），再乘以合同签约折扣率。 4.付款前，供应商应向采购人提供等额正式增值税专用发票，否则，采购人有权不向供应商支付任何费用，若因票据本身原因造成采购人审计、税务稽查风险，造成的损失由供应商承担。 |
| 6 | 报价方式 | 以折扣率报价，供应商报价应包含与完成本服务相关的一切费用。 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 8 | 其他要求 | / |

## 注：以上商务要求必须全部响应。

- 二、工作内容及技术要求

（一）预算相关工作：

1、估算编制：根据方案或图纸等相关资料及现场踏勘情况编制工程估算。

2、预算或报价编制：根据方案或图纸等相关资料及现场踏勘情况编制项目预算或报价。

3、审查预算资料完整性:供应商自收到工程施工图纸、预算等相关资料后应在2日历天内审查资料的完整性，并及时向采购人反馈影响预算相关工作所缺失的资料和相关问题。

4、审查预算编制稿、预算审核稿问题:根据施工图及现场踏勘情况，审查项目预算编制稿、预算审核稿存在的问题；400万元以下的项目：从委派之日起2日历天内反馈预算问题；400万元以上的项目：从委派之日起3日历天内反馈预算问题。

5、服务质量要求：供应商需前往项目现场踏勘，充分了解现场实际情况，结合实际情况进行估算编制、预算或报价编制、审查预算等工作，避免漏量、漏项等情况。需与业主委托的预算编制单位、预算审核单位进行预算核对、清标核对。配合参加预算相关工作的会议。

（二）施工过程造价相关工作：

1、清标及清标核对：50万元以下的项目：从委派之日起3日历天内出具清标成果。50万元以上400万元以下的项目：从委派之日起5日历天内出具清标成果。400万元以上1000万元以下的项目从委派之日起7日历天内出具清标成果。1000万元以上3000万元以下的项目从委派之日起12日历天内出具清标成果。3000万元以上5000万元以下的项目从委派之日起14日历天内出具清标成果。5000万元以上10000万元以下的项目从委派之日起20日历天内出具清标成果。10000万元以上的项目以双方协商的时限为准。

2、按项目合同要求的时间节点进行进度款申报，保证进度款申报的时效性与准确性。

3、结合项目实际情况及采购人需求将项目工作内容进行拆解，编制劳务分包、专业分包、材料采购、机械租赁等工作内容的招采控制价及招采工程量清单。

4、成本分析测算、询价：完成项目过程中各类成本分析测算、材料及设施设备询价工作。

5、签证变更办理：及时跟进项目过程中各类签证变更事项，完成签证变更相关资料的编制。

6、造价相关数据的汇总整理、台账编制、各类过程资料的整理汇总。

7、参加造价相关工作会议。

8、服务质量要求：按照服务合同及业主要求积极完成各项施工过程造价相关工作。

（三）结算相关工作

1、审查资料完整性时限:供应商自收到工程结算相关资料后应在2日历天内审查资料的完整性，并及时向采购人反馈影响结算编制进度和质量所缺失的资料和相关问题。

2、结算编制及核对：50万元以下的项目：从委派之日起5日历天内出具工程结算。50万元以上400万元以下的项目：从委派之日起7日历天内出具工程结算。400万元以上1000万元以下的项目从委派之日起10日历天内出具工程结算。1000万元以上3000万元以下的项目从委派之日起14日历天内出具工程结算。3000万元以上5000万元以下的项目从委派之日起20日历天内出具工程结算。5000万元以上10000万元以下的项目从委派之日起25日历天内出具工程结算。10000万元以上的项目以双方协商的时限为准。需负责与结算审核单位进行结算核对。

3、完成各类全过程造价咨询服务相关电子版及纸质版资料的整理汇总归档。

4、服务质量要求：供应商需前往项目现场踏勘，充分了解项目完成情况，结合实际情况进行结算编制，避免漏量、漏项等情况，并控制结算审减率≤8%，若结算审减率＞8%则该项目的全部结算审核费从服务费用中相应扣减。需为采购人提供各项结算资料补充及完善的专业建议。需负责与结算审核单位进行结算核对。配合参加结算相关工作会议。

（五）有下列情形之一的供应商，采购人视其为违约，并追究相关违约责任，同时采购人有权单方解除本合同，不向供应商支付任何费用，并且采购人由此造成的一切损失（包括但不限于采购人实际损失以及采购人因主张权利产生的案件受理费、保全费、保全担保费、律师代理费等一切相关费用）由供应商承担:

1.供应商未按采购人要求时间且超出10日历天提交造价咨询成果的;

2.供应商和工程承包商或其他单位串通，损害采购人利益的；

3.供应商擅自将本项目全部或部分事务转由第三人承担的;

4.供应商隐瞒发现的问题、有弄虚作假等不诚实行为的；

5.供应商保密工作失职，导致国家机密、商业秘密泄露的；

6.供应商工作过失等原因造成严重不良影响的;

7.存在重大漏项、漏量、计算错误的;

（六）服务过程中，如采购人认为供应商的工作人员不能满足相关要求的，有权单方提出人员更换，供应商必须配合，直至达到采购人要求。

注：以上工作内容及技术要求必须全部响应。

【正本/副本】

- 第四章 响应文件格式

询价响应文件

项目名称：赣州旅投建设集团有限公司选取2025年度造价咨询服务单位

联系电话：

法定代表人/授权代理人（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

- 一、询价响应函

赣州旅投建设集团有限公司：

（供应商全称）参加赣州旅投建设集团有限公司选取2025年度造价咨询服务单位的采购活动。为此，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任。

1.我方愿意按照采购文件采购的全部服务进行报价，并响应采购文件的全部要求；

2.我方提交的响应文件：响应文件正本一份，副本一份；

3.我方响应文件中所有文件、资料、证明和陈述均是真实和准确的，若有违背，我公司承担由此产生的一切后果；

4.我方完全理解并同意放弃对响应文件有不明及误解的权利；

5.我方将按响应文件的规定履行合同责任和义务；

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料；

7.我方的响应文件有效期为90日历天（从响应文件递交截止之日算起）。

地  址：

电  话：

邮  编：

法定代表人/授权代理人（签名或印章）:

供应商名称（公章）：

日期：　年　 月　日

二、报价表

赣州旅投建设集团有限公司：

我方在充分研究赣州旅投建设集团有限公司选取2025年度造价咨询服务单位询价文件的全部内容后，报价如下：

我方愿意在最高控制费率的基础上以折扣率        %（百分之，精确到小数点后两位）承接赣州旅投建设集团有限公司委托造价咨询服务，即服务费用=项目结算审定金额×最高控制费率中各项目金额分档对应的费率（详见第一章询价须知中最高控制价的相关内容）×        %（折扣率，百分之，精确到小数点后两位），税率为    %,提供增值税专用发票。

服务费用计算示例：如项目结算审核金额为100万元整，则服务费用=1,000,000.00×6.00‰×成交供应商报价折扣率的平均值。

我方承诺同意：以前五名成交供应商的报价折扣率的平均值为成交折扣率，如响应供应商数量大于等于三家且小于五家的，则以实际响应供应商的报价折扣率的平均值为成交折扣率。

报价包括但不限于与完成本服务相关的一切费用。

法定代表人/授权代理人（签名或印章）:

供应商名称（公章）：

签署日期：   年   月   日

## 三、法定代表人授权书

致：赣州旅投建设集团有限公司

本授权委托书声明：我      （姓名），系     （单位名称）的法定代表人，兹授权      同志，以我方的名义参加赣州旅投建设集团有限公司委托造价咨询服务的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、询价、签约等具体事务和签署相关文件。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或印章）：

有效期限：自响应文件递交截止之日起算90日历天

签发日期：      年     月     日

代理人姓名：        性别：    年龄：

职务：            联系电话：

身份证号码：

说明：

1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

2.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

3.有效期限：与本公司响应文件中标注的询价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

4.参与询价签字代表为法定代表人，则本表不适用，只需提供法定代表人身份证复印件。

法定代表人及代理人身份证复印件：

粘贴法定代表人身份证明（原件扫描件正、反两面）

粘贴委托代理人身份证明（原件扫描件正、反两面）

- 四、商务条款响应/偏离表格式

项目名称：赣州旅投建设集团有限公司委托造价咨询服务项目

  - 我公司郑重承诺，完全响应询价文件规定的所有商务要求，并按规定的商务要求进行履约。

| 条款名称 | 询价商务需求 | 供应商响应商务需求内容 | 完全响应/正、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.若响应的部分商务要求与询价文件规定的商务要求有偏离，则按上表列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写上表。只接受正偏离（优于询价文件要求），不接受负偏离（劣于询价文件要求）， 负偏离则按无效响应处理。

2.若需填写上表，“供应商响应”一览中应对应“第三章 项目要求”条款号具体说明相应情况。

法定代表人/授权代理人（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

## 日期：   年   月   日

## 五、技术要求响应/偏离表格式

项目名称：赣州旅投建设集团有限公司委托造价咨询服务项目

  - 我公司郑重承诺，完全响应询价文件规定的所有技术要求，并按规定的技术要求进行履约。

| 条款号 | 询价技术要求 | 供应商响应技术要求内容 | 完全响应/正、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.若响应的部分技术要求与询价文件规定的技术要求有偏离，则按上表列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写上表。只接受正偏离（优于询价文件要求），不接受负偏离（劣于询价文件要求）， 负偏离则按无效响应处理。

2.若需填写上表，“供应商响应”一览中应对应“第三章 项目要求”条款号具体说明相应情况。

法定代表人/授权代理人（签名或印章）：

供应商名称（公章）：

日期：   年  月  日

- 六、资格证明材料

    - 格式6-1 营业执照或事业单位法人证书等相关资格证明材料

提供证明材料复印件并加盖公章

    - 格式6-2 供应商的承诺函

承诺函

本公司郑重承诺，本公司为参加采购活动的合格供应商，同时满足以下条件：

1.具有独立法人资格并具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.提交响应文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。

6.完全响应询价采购文件中的商务要求及技术要求。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受相关监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人/授权代理人（签名或印章）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年    月   日

# 格式6-3 拟派人员资格证明材料

须拟派服务负责人一名、土建专业造价工程师一名（须具有注册一级造价工程师执业资格且为供应商注册人员）、安装专业造价工程师一名（须具有注册二级造价工程师及以上执业资格且为供应商注册人员），提供注册资格证书、身份证等证明材料。

    - 格式6-4 业绩证明材料

业绩要求：响应供应商2020年2月至今承接过造价1000万元及以上项目的全过程造价咨询服务，提供中标通知书或服务合同复印件加盖响应供应商公章等证明材料。

    - 格式6-5 其他材料

提供相关材料复印件并加盖公章